**ZAŁĄCZNIK NR 1**

*do zapytania ofertowego na:* **Usługę wycinki podrostu drzew i krzewów z obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z usunięciem biomasy*.***

…………………………………………….……

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedstawiam ofertę na usługę wycinki podrostu drzew i krzewów z obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z usunięciem biomasy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa oferenta** |  | | |
| **Adres oferenta** |  | | |
| **Cena łączna** | **Cena brutto [PLN]** | **VAT [%]** | **Cena netto [PLN]** |
| ....................................... |  | ..................................... |
| Słownie: | .......................................  .......................................  .......................................  .......................................  .......................................  ....................................... |  | .....................................  .....................................  .....................................  .....................................  .....................................  ..................................... |
| Forma płatności | Przelew | | |
| Termin płatności | Do 12.05.2022 r. (po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia). | | |

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Termin realizacji:** od 2.02.2022 do 1.03.2022 r. wycinka podrostu drzew i krzewów, uprzątnięcie terenu do dnia 11.04.2022 r.

Potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia:

* informacja o realizacji podobnego zadania związanego z czynną ochroną przyrody na powierzchni nie mniejszej niż 25 ha potwierdzona dokumentami, że dane zadanie zostało wykonane należycie (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy   
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w określonym terminie.

4. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

5. Oświadczam, że jestem/nie jestem\* płatnikiem podatku VAT.

6. Akceptuję wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

7. Składając podpis poniżej oświadczam, iż potwierdzam zapoznanie się i akceptację warunków zapytania oraz iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

.........................................................

/miejscowość, data/

............................................................................................

/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy(ów)/

\*niepotrzebne skreślić

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki podrostu drzew i krzewów z obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z usunięciem biomasy, na powierzchniach wskazanych przez Zamawiającego, zawierających wzniesienia i strome zbocza. Mapy do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykaz powierzchni zawiera Załącznik nr 3. Utylizacja biomasy w miejscu prawem dopuszczonym bądź wywiezienie biomasy w miejsce prawem dopuszczone na koszt Wykonawcy.

Zakres prac:

* usługa usuwania wycinki podrostów drzew i krzewów (za podrost uznaje się pokolenie samoistnych drzew i krzewów bez względu na ich wiek i wielkość oraz bez względu na ich wzrastanie pod okapem wyższych pięter drzewostanu czy też tworzenie głównego drzewostanu) z cennych przyrodniczo i krajobrazowo powierzchni;
* ręczne koszenie powierzchni;
* koszenie i usuwanie podrostów drzew i krzewów na wysokości – maksymalnie około 5 cm od powierzchni ziemi;
* teren prac po każdorazowo wykonanym zabiegu należy starannie wygrabić i uprzątnąć wraz z usunięciem wierzchniej warstwy zalegającego igliwia lub liści
* dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie (wygrabienie, zebranie biomasy w stosy) obszaru objętego zadaniem;
* wywiezienie powstałej biomasy poza obręb siedlisk nieleśnych w miejsce prawem dopuszczone lub przewiezienie biomasy we wskazane przez właściciela gruntu miejsce (po ustaleniu z władającym gruntem), na koszt Wykonawcy:
* prace należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić siedlisk przyrodniczych objętych przedmiotem zamówienia oraz ekosystemów znajdujących się w okolicy i bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego działaniem;
* Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie ich realizacji, m.in. przez umieszczenie w wymaganych miejscach i odpowiedniej liczbie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Usuwanie podrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Prace należy prowadzić ze szczególną starannością i poszanowaniem zasad obowiązujących na terenach chronionych park krajobrazowy, obszar NATURA 2000,) oraz występowania odpowiednich gatunków chronionych;
* przed przystąpieniem do każdego zaplanowanego zabiegu należy poinformować Pracownika ZPKWŚ odpowiedzialnego za ww. zadanie.

Termin realizacji: od 2.02.2022 do 1.03.2022 r. wycinka podrostu drzew i krzewów, uprzątnięcie terenu do dnia 11.04.2022 r

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Wykaz powierzchni w ramach realizacji zadania: Usługa wycinki podrostu drzew i krzewów z obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z usunięciem biomasy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Powierzchnia** | **Lokalizacja** | **(powierzchnia orientacyjna)** |
| **1.** | Wzgórze Bukowiec | Niegowa, (gmina Niegowa)  50°38'2,76” N ; 19°29'3,12” E | 5,0 ha |
| **2.** | Wzgórze w Trzebniowie | Trzebniów (gmina Niegowa)  50°39'39,6” N ; 19°25'29,28” E | 4,0 ha |
| **3.** | Cisownik | Ryczów, (gmina Ogrodzieniec)  50º25’16,824” N ; 19º34’52,967” E | 1,0 ha |
| **4.** | Łysa Pałka | Ryczów, (gmina Ogrodzieniec)  50º25’22,339” N ; 19º34’00,865” E | 2,0 ha |
| **5.** | Wzgórze Szweizera | Mstów, (gmina Mstów)  50°49'46,957" N; 19°17'30,185" E | 2,0 ha |
| **6.** | Golizna | Mstów, (gmina Mstów)  50°49'4,432" N; 19°17'54,171" E | 1,5 ha |
| **7.** | Kromołowiec | Niegowonice, (gmina Łazy)  50°23'57,48” N ; 19°26'10,679” E | 5,0 ha |
| **8.** | Sikorowa Skała | Smoleń, (gmina Pilica)  50°26’25,68”N ; 19°40’49,72”E | 1,0 ha |
| **9.** | Wypaleniec | Smoleń, (gmina Pilica)  50°26’30,14”N ; 19°41’22,13”E | 1,0 ha |
| **10.** | Obszary murawowe w Piasecznie | Piaseczno, (gmina Kroczyce)  50°32'16,08” N ; 19°31'31,44” E  Skała Cydzownik | 5,0 ha |
| **11.** | Sroga Skała i Hajduczka | Zaborze, (gmina Żarki)  50°40'39,986" N; 19°19'47,145" E  50°40'33,589" N; 19°19'54,353" E | 1,5 ha |
| **12.** | Obszary murawowe w Suliszowicach | Suliszowice, (gmina Żarki)  50°40'46,56” N ; 19°21'33,84” E | 2,0 ha |
|  | | SUMA | 31,0 ha |

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac. Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem [iod@zpk.com.pl](mailto:iod@zpk.com.pl) lub pocztą tradycyjną pod adresem kontaktowy Administratora danych
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu związanym z zawarciem umowy cywilno - prawnej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe są przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.

................................................................

(data i podpis Wykonawcy)