**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Warunki techniczne**

*dotyczące zamówienia pn**.* **„Działania czynnej ochrony – utrzymanie efektów ekologicznych Projektu LIFE+ Beskidy – koszenie płatów szczawiu alpejskiego wraz z usunięciem biomasy w 2022 r.”**

1. **Wykaz powierzchni przeznaczonych do koszenia płatów ze szczawiem alpejskim i zasady przeprowadzenia prac:**

Wykoszenie szczawiu alpejskiego przeprowadzone zostanie na czterech obszarach o łącznej powierzchni 50 ha, położonych na halach:

1. Hala Lipowska
2. Hala Rysianka
3. Hala Cudzichowa
4. Hala Pawlusia
* koszenie należy przeprowadzać dwukrotnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego po powzięciu informacji o możliwości przeprowadzenia prac (czerwiec/lipiec, sierpień/wrzesień),
* koszenie ma objąć zwarte płaty szczawiu alpejskiego o powierzchni powyżej 25 m2 ,
* koszenie może odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego, jednak w miejscach szczególnie wrażliwych (np. o dużym nachyleniu, podmokłych) wskazanych przez Zamawiającego konieczne może być koszenie ręczne,
* biomasa powinna być jak najdokładniej zebrana, wywieziona z powierzchni hali, a następnie poddana utylizacji,
* dopuszczalne jest pryzmowanie uzyskanej biomasy tylko w dolnej części hali.
1. **Lokalizacja powierzchni:**



 zwarte płaty szczawiu alpejskiego